《安 全 生 产 检 查 制 度》

根据建设部《国营企业安全生产工作条例》，为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，安全生产检查必须制度化，经常化，各级各部门应严格执行。

- 公司季度检查

公司每季度进行一次全面性安全生产大检查，公司季检由公司分管生产经理组织，安全生产处、技术质监处、质量管理处、工会、保卫等部门参加。严格按照《建筑施工安全检查标准》进行检查评分，并严格执行公司《施工现场安全生产处罚标准》。检查结果以简报形式通报全司。检查出的事故隐患，公司安全处要追踪复查，直到隐患消除。

- 施工处月检

施工处每月对所属项目部进行一次安全生产检查。月检由分管生产经理、主任组织，有关部门参加。月检必须按《建筑安全检查标准》进行评分。检查出的事故隐患，应追踪复查，做好整改记录。同时要把检查与宣传相结合，提高施工管理人员和工人安全生产的自觉性。

- 项目部周检

项目部每周对施工现场进行一次全面安全生产检查，周检由项目经理组织，技术负责人、安全员、班组长等有关人员参加，对检查出的不安全因素要及时整改，边检查边宣传安全生产的重要性。

- 班组日检

班组日检由各班组长及班组安全员在每个工作日前进行，班组日检是防止事故的重要措施，检查出的事故隐患要及时报告施工负责人和项目安全员，经检查，确保作业环境的安全可靠后，方可进行施工作业。

- 检查要有记录，整改要定人、定时、定措施

各级安全生产检查必须作好记录，对检查出的事故隐患要有整改意见，事后进行复查。项目部对事故隐患要落实整改措施、落实整改责任人，定时整改完毕。确保事故隐患的消除。

批准人：                            日期：