行 车 安 全 应 急 预 案

编    制：     ****

审    核：     ****

审    批：    ****

****局集团有限公司

****高速公路****合同段项目经理部

2007年10月

行车安全应急预案

本标段工程跨**大道、**大道、机场高速、***大道，因此本标段桥梁施工和路基施工的行车安全压力很大，施工过程中可能出交通事故，堵车，车辆翻倒等事故。为了增加对这类事件应付能力，特制订本预案。

一、应急领导小组人员名单

组　长：****     ****

副组长：****   ****

组　员：

二、应急领导小组办公地点：

应急办公室设在项目经理部调度室。

电话：

南京市****医院电话：

三、应急措施

1、出现行车安全情况，现场人员应立即报告应急领导小组。应急领导小组立即赶赴现场，进行行车安全处理。

2、出现车辆碰撞等事故时，****进行指挥，****、****进行现场指挥。****、 ****、****负责伤员的救治。****负责现场维护，并照相记录，根据情况，需要报警时报警。****配合应急小组进行调查和处理，****、****做好善后伤员事宜的处理。

3、出车辆翻倒等情况，由****进行指挥，****现场指挥，****调动吊车、挖机等机械进行现场救助，****、 ****做好伤员救治，****负责维持交通，****做好安全记录与事故处理，，****做好善后伤员事宜的处理。其他人员做好机动人员，服从应急小组组长的安排。

四、对外联系电话：****

南京市急救中心，电话：120        交通事故电话：    110