施工现场安全事故应急救援预案

编    制：

审    核：

审    批：

****局集团有限公司

******高速公路*******合同段项目经理部

2007年10月

施工现场安全事故应急救援预案

为了积极应对可能发生的安全事故，高效有序地组织开展事故抢险救灾工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定和正常工作生活秩序，按照《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》和《国务院关于特大生产安全事故行政责任追究的规定》的要求，结合我项目部实际，特制定本安全事故应急救援预案。

一、《预案》范围

本《预案》是指在我项目施工辖区内，可能发生的造成一次死亡1人以上或重伤（急性中毒）3人以上以及其他性质特别严重，影响特别重大的安全事故应急救援方案，事故包括：

1、爆炸应急预安；

2、触电事故应急预案；

3、传染病应急预案；

4、大量油品泄漏应急预案；

5、防暑应急预案；

6、高空坠落应急预案；

7、火灾应急预案；

8、机械伤害应急预案；

9、桥梁建设应急预案；

10、台风应急预案；

11、突发事件应急预案；

12、行车安全应急预案；

13、中毒应急预案；

14、施工现场安全事故应急救援预案；

二、安全事故应急救援组织机构的职能和职责

1、安全事故应急救援组织机构框架图如下：

事故现场操作总指挥：

副总指挥：

副总指挥：

副总指挥：

伤员营救组：

物资抢救组：

消防灭火组：

保卫疏导组：

抢险物资供应组：

技术处理组：

后勤供给组：

现场临时医疗组：

2、安全事故应急救援小组的职能及职责：

（1）事故现场操作总指挥的职能和职责：

a、负责事故现场所有操作的指挥和协调；

b、保证现场人员和公众应急反应行动的执行；

c、控制紧急情况；

d、协调好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作；

e、与公司安全事故应急总指挥的协调；

f、组织现场事故评估。

（2）伤员营救组的职能和职责：

a、引导现场作业人员从安全通道疏散；

b、对受伤人员进行营救至安全地带。

（3）物资抢救组的职能和职责：

a、抢运可以转移的场区内物资；

b、转移可能引起新危险源的物品到安全地带。

（4）消防灭火组的职能和职责：

a、启动场区内的消防灭火装置和器材进行初期的消防灭火自救工作；

b、协助消防部门进行消防灭火的辅助工作。

（5）保卫疏导组的职能和职责：

a、对场区内外进行有效的隔离工作和维护现场应急救援通道畅通的工作；

b、疏散场区外的居民撤出危险地带。

（6）抢险物资供应组的职能和职责：

a、迅速调配抢险物资器材至事故发生点；

b、提供和检查抢险人员的装备和安全配备；

c、及时提供后续的抢险物资。

（7）后勤供给善后组的职能和职责：

a、迅速组织后勤必须供给的物品；

b、及时输送后勤供给物品到抢险人员手中；

c、做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想能够稳定，大灾之后不发生大乱；做好受伤人员医疗救护的跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相关矛盾；与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；慰问有关伤员及家属。

（8）现场临时医疗组的职能和职责：

a、对受伤人员作简易的抢救和包扎工作；

b、及时转移重伤人员到医疗机构就医。

（9）技术处理组的职能和职责：

a、根据项目经理部施工生产内容及特点，制订其可能出现而必须运用建筑工程技术解决的应急反应方案，整理归档，为事故现场提供有效的工程技术服务做好技术储备；

b、应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急总指

挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效地指导应急反应行动中的工程技术工作。

c、保护事故现场；对现场的有关实物资料进行取样封存；调查了解事故发生的主要原因及相关人员的责任。

3、安全事故应急救援器材的配备

1、灭火器材清单及分布情况

根据个施工队的分布情况，每个队都设置了一处消防器材，每处均有有消防架1个，消防斧2把，消防锹4把，消防钩2个，消防桶4个，灭火器2个。

2、急救箱药品清单

项目部配备急救箱，急救箱内物品有：氧气带、急救包、紫药水、红药水、酒精、棉纱、十滴水、创可贴等医疗物品。

3、救援物资及机械设备由土方一队和桥梁一队根据救援需要调遣供应。

三、施工现场安全事故紧急情况的处理程序和措施

1、由项目经理部经理负责组织，项目各部门分工合作，密切配合，迅速、高效、有序开展。项目部应在作施工前准备时，及时制定本施工现场安全事故应急救援预案。

2、在抢险救援过程中的人员调动安排，物资、车辆设备的调用，占用房屋场地，任何组织和个人不得阻拦和拒绝。工程施工现场管理和作业人员及其他在场的所有人员都有参加安全事故抢险救援工作的义务。

3、事故发生后，事故现场应急专业组人员应立即开展工作，及时发出报警信号，互相帮助，积极组织自救；在事故现场及存在危险物资的重大危险源内外，采取紧急救援措施，特别是突发事件发生初期能采取的各种紧急措施，如紧急断电、组织撤离、救助伤员、现场保护等；迅速向项目经理报告，必要时向相邻可依托力量求教，事故现场内外人员应积极参加援救。

4、项目经理接到报警后，应立即赶赴事故现场，不能及时赶赴事故现场的，必须委派一名项目部安全领导小组成员或事故现场管理人员，及时启动应急系统，控制事态发展。

5、安全事故发生后，事故发生地的工地负责人和施工管理人员，必须严格保护好现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通道路交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

6、各应急专业组人员，要接受项目部安全领导小组的统一指挥，应根据事故特点，立即按照各自岗位职责采取措施，开展工作。

7、项目部安全领导小组接到报告后，应立即向上级安全领导小组报告。对发生的工伤、损失在10000元以上的重大机械设备事故，必须及时向公司安全生产委员会报告，报告内容包括发生事故的单位、时间、地点、伤者人数、姓名、性别、年龄、受伤程度、事故简要过程和发生事故的原因。不得以任何借口隐瞒不报、谎报、拖报，随时接受上级安全领导机构的指令。

8、项目部安全领导小组，应根据事故程度确定，工程施工的停运，对危险源现场实施交通管制，并提防相应事故造成的伤害；根据事故现场的报告，立即判断是否需要应急服务机构帮助，确需应急服务机构的帮助时，应立即与应急服务机构和相邻可依托力量求教，同时在应急服务机构到来前，作好救援准备工作：如：道路疏通、现场无关人员撤离、提供必要的照明等。在应急服务机构到来后，积极作好配合工作。

9、事后，项目部安全领导小组，要及时组织恢复受事故影响区域的正常秩序，根据有关规定及上级指令，确定是否恢复生产，同时要积极配合上级安全领导小组及政府安全监督管理部门进行事故调查及处理工作。

四、成立由项目经理任队长的应急救援小分队

成立由项目经理任队长的应急救援小分队，有10—30人参加。在平时应对应急救援队队员进行应急救援知识的培训学习和现场演练，在应急抢险救援工作中，听命令、服从指挥，要及时、准确迅速达到抢险救援现场，竭尽全力开展抢险救援工作。

五、应急救援通讯联系

1）应急救援报警电话拨打：110

2）项目部应急救援领导小组办公室电话：

3）****高速公路****合同段项目经理部“安全事故应急救援领导小组”成员名单及联系电话。

| 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 总指挥 |  |
|  | 总指挥 |  |
|  | 副总指挥 |  |
|  | 副总指挥 |  |
|  | 副总指挥 |  |
|  | 副总指挥 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 成 员 |  |
|  | 抢险救援队长 |  |
|  | 抢险救援副队长 |  |
|  | 抢险救副援队长 |  |
|  | 抢险救援副队长 |  |

六、分项安全生产紧急预案

1、爆炸应急预安；

2、触电事故应急预案；

3、传染病应急预案；

4、大量油品泄漏应急预案；

5、防暑应急预案；

6、高空坠落应急预案；

7、火灾应急预案；

8、机械伤害应急预案；

9、桥梁建设应急预案；

10、台风应急预案；

11、突发事件应急预案；

12、行车安全应急预案；

13、中毒应急预案；

14、施工现场安全事故应急救援预案；