桥 梁 建 设 应 急 预 案

编    制：     ****

审    核：     ****

审    批：    ****

****局集团有限公司

****高速公路****合同段项目经理部

2007年10月

桥梁建设应急预案

针对桥梁施工建设过程中可能出现的材料供应因难，机械设备突发性出现故障，出现钻孔桩堵管、坍孔，增加对这些事件应付能力，特制订本预案。

一、应急领导小组人员名单

组　长：

副组长：****   ****   ****

组　员：

二、应急领导小组办公地点：

应急办公室设在项目部技术科。

电话：

三、应急措施

（一）材料供应出现困难

1、根据市场分析，即将出现材料供应困难时，由****宣布启动应急预案，由****根据工程进度计划计算材料需要数量，由****启用合格供应商，进行材料储备，****责在场外提供材料材料储备场地，****负责资金筹措。

2、应急小组召开会议，判断材料供应困难的时间，在合同允许范围内调整工程计划，减少这期间的材料消耗量。

3、由****、****根据调查，扩展合格供应商范围，增加新的材源，监测市场变化。

4、由****做材料进场检验，确保材料进场合格。

5、其他人员为机动人员。

（二）机械设备突发性故障

1、平时做好易损件的储备，由****定期不定期检查易损件的储备情况。

2、浇筑混凝土等关键工序出机械故障时，自动启动应急预案，由****友、****负责人员、机械调动。

（三）钻孔桩堵管

1、现场人员立即通知****、****、****赶赴现场调查堵管的情况，并向应急小组汇报，由****负责做好处理方案。

2、****做商品砼的监测。

3、由****、****负责人员、机械调动。

4、由****、****负责材料的调动。

5、其他人员为机动人员，根据****的安排，做好现场的应急安排。

（四）钻孔桩坍孔

1、现场人员立即向****、****汇报，由其赶赴现场调查掌握坍孔情况。并向****汇报，由****根据情况做好处理方案。

2、由****、****负责人员、机械调动的调动。

3、由****、****负责材料的调动。

4、其他人员为机动人员，根据****的安排，做好现场的应急安排。