防

洪

预

案

贵州建工集团总公司

花溪污水处理厂项目部

防洪预案

贵阳地区雨季来临，为了保障人民生命财产的安全，我项目部特定此预案，在预案中制定了有针对性的防洪措施，确保该施工段防洪工作的顺利开展。

预案内容：

- 成立防洪领导小组，负责对防洪工作的统一指挥

防洪领导小组成员：

组长：张忠元

副组长：刘康、赵忠华、郑维鸣、周武昌

成员：张文平、曾惠、周丛先、秦廷彬、唐先荣、邓正林、陈才进、聂忠荣、舒文平、邹中贵

- 防洪领导小组职责

  - 作好气象资料的收集和整理。

  - 指导专人疏通施工现场排水系统的污泥及跨河桥处的废渣。

  - 备好防洪物质。

  - 配置必要的通讯及交通工具。

  - 负责防洪期间的人力、物力、财力的调配。

- 领导小组成员的分工

张忠元：负责防洪经费。

刘  康：负责现场防洪抗洪人力、物力、财力的总指挥及调配。

赵忠华：负责现场平时排洪的疏通及防灾财物的搬移工作。

张文平：负责现场人员的物资调配工作。

唐先荣：负责防洪抗洪物资的购备及发放。

周丛先：负责平时河道疏通及防洪的构筑。

曾  惠：负责收集整理气象资料及对领导小组汇报工作。

周武昌：负责抗洪期间伤员的安抚。

郑维鸣：负责在抗洪期间保持与现场人员上级部门（领导）的通讯联系，并及时和上级汇报汛情。

邓正林：负责洪水来临前的供电及洪水到警界水位时的停电工作。

- 值班制度（24小时）

贵阳地区雨季来临，为了避免洪灾造成的人员伤亡及尽可能减少国家和人民财产的损失，我项目部特定该制度。

  - 雨季期间，每天24小时有专人在现场值班。

  - 现场随时准备足够的防洪物质。

  - 现场值班人员配备通讯工具（手机）。

  - 任何人不得对防洪工作的怠慢或失职，轻者受项目部处罚，重者追究其刑事责任。

  - 如遇险情现场值班人员立即上报，组织防洪并启动应急预案程序，如上一级领导不在现场或联系不上时，可越级上报，如组长不在，副组长立即代替组长指挥，依次类推。

- 防洪物质

  - 对讲机5台、手机2部

  - 麻织袋5000个

  - 2.2KW水泵10台

  - 雨衣50件

  - 雨胶鞋50双

  - 救身圈5个

  - 救身衣5套

  - 防水手电筒10支、干电池若干

- 防洪具体措施

  - 派专人收集整理气象资料，遇到新情况即时向领导小组汇报。

  - 建立24小时值班制度，白天2人值班，晚上4人值班。

  - 施工区域排水系统及旁边的小河，派专人清淤、清渣，确保防洪设施的畅通。

  - 现场存放水泥搭设平台，高1米左右。

  - 小河旁准备相当部分的砂袋。

  - 派专人每天对整个现场进行巡视，检查防洪物资的到位情况，并及时向领导小组汇报。

  - 小河旁设置水位观察点。

  - 若当水位到达警界线，该线以跨河桥桥面为准（标尺点高程为1082.200），立即起动应急预案。

- 应急预案

  - 该预案启用，领导小组人员务必到达现场各就其位，组织人力、物力、财力进行抢险。

  - 施工现场由电工立即停止施工供电，并拆除现场所有机械电机，移至库房。

  - 准确、即时向上级部门汇报，并告知电力部门，由他们决定外线是否停电。

八、防汛机构网络图及电话

防汛指挥中心

5620387

贵阳市建设综合开发公司

6768554

孟青线供电局

3843333

贵州建工集团

6907010

消防

119

急救中心

120

现场防汛领导小组

张忠元

13518512333

现场值班人员

现场值班人员

贵州建工集团总公司花溪污水处理厂项目部

二00四年五月十六日

防洪周值班表

| 星 期 | 时 间 段 | 值班人员 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 8：00~18：00（白天） | 刘 康 | 13985142516 |
|  |  | 陈才进 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 曾 惠 | 13985132671 |
|  |  | 聂忠荣 |  |
| 二 | 8：00~18：00（白天） | 张文平 | 13595049495 |
|  |  | 邓正林 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 周丛先 |  |
|  |  | 陈才进 |  |
| 三 | 8：00~18：00（白天） | 赵忠华 | 13985547066 |
|  |  | 聂忠荣 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 刘 康 | 13985142516 |
|  |  | 邓正林 |  |
| 四 | 8：00~18：00（白天） | 周丛先 |  |
|  |  | 陈才进 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 张文平 |  |
|  |  | 聂忠荣 |  |
| 五 | 8：00~18：00（白天） | 曾 惠 | 13985132671 |
|  |  | 邓正林 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 赵忠华 | 13985547066 |
|  |  | 陈才进 |  |
| 六 | 8：00~18：00（白天） | 刘 康 | 13985142516 |
|  |  | 聂忠荣 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 周丛先 |  |
|  |  | 邓正林 |  |
| 日 | 8：00~18：00（白天） | 赵忠华 | 13985547066 |
|  |  | 陈才进 |  |
|  | 18：00~8：00（晚上） | 曾 惠 | 13985132671 |
|  |  | 聂忠荣 |  |

贵州建工集团总公司花溪污水处理厂项目部

二00四年五月十六日